**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2017/7/31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910309 | 姓名 | 张然 |
|  | 515030910312 |  | 唐仲乐 |
|  | 515030910343 |  | 阮金腾 |
|  | 515030910149 |  | 李旭辉 |
| 项目名称 | 在线问卷调查网 | | |
| 迭代名称 | 产品化阶段迭代 | 计划起止日期 | 2017/7/31起 至 2017/9/11止 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 与上一版本进行整合，并改善细节 | 2017/7/31至2017/8/14 | 全组 | | 2 | 测试 | 2017/8/15至2017/9/8 | 全组 | | 3 | 撰写相关文档 | 2017/9/1至2017/9/11 | 全组 | | | | |
| 预期成果：  《产品化阶段迭代计划》，《产品化阶段迭代评估报告》，《项目总结报告》，《测试用例》和《测试报告》，源代码和可执行代码，演示视频文件（包括安装、运行、功能等），演示PPT | | | |
| 主要的风险和应对方案：  1，进度风险：放假期间合作较不便，  缓解措施：优先完成任务的成员可协助其他成员  应急措施：调整迭代计划，将改善细节中只影响外观的部分修改延后，与测试并行 | | | |