**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2017/7/22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910309 | 姓名 | 张然 |
|  | 515030910312 |  | 唐仲乐 |
|  | 515030910343 |  | 阮金腾 |
|  | 515030910149 |  | 李旭辉 |
| 项目名称 | 在线问卷调查网 | | |
| 迭代名称 | 构建第三次迭代 | 计划起止日期 | 2017/7/22起 至 2017/7/30止 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 实现进阶功能中的问卷发布者对问卷填写者的反馈机制 | 2017/7/22至2017/7/30 | 李旭辉 | | 2 | 实现重复回答检查 | 2017/7/22至2017/7/30 | 阮金腾 | | 3 | 实现关联逻辑支持 | 2017/7/22至2017/7/30 | 张然 | | 4 | 与上一版本进行整合，并改善细节 | 2017/7/22至2017/7/30 | 唐仲乐 | | 5 | 撰写迭代评估报告 | 2017/7/21至2017/7/21 | 张然 | | | | |
| 预期成果：  《构建阶段第三次迭代计划》，《构建阶段第三次迭代评估报告》，实现答写问卷管理、调查数据操作管理等需求的源代码 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  1，进度风险：一周内任务量比较重  缓解措施：优先完成任务的成员可协助其他成员  应急措施：调整迭代计划，将改善细节中的部分修改延后 | | | |