**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期： 2017/7/12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910309 | 姓名 | 张然 |
|  | 515030910312 |  | 唐仲乐 |
|  | 515030910343 |  | 阮金腾 |
|  | 515030910149 |  | 李旭辉 |
| 项目名称 | 在线问卷调查网 | | |
| 迭代名称 | 构建阶段第二次迭代 | 实际起止日期 | 2017/7/22起 至 2017/7/30止 |
| 任务达成情况：  完成的任务：按照《构建阶段第三次迭代计划》中的任务安排全部完成  实现的功能：实现重复回答检查、调查数据操作管理  进度：按照迭代计划完成  质量：功能性需求正确完成，非功能需求尚未测试 | | | |
| 问题、变更和返工：  问题：团队交流需要进一步加强，实现上一些细节尚待增强  页面美化需要进一步提高 | | | |
| 经验和教训：  实现上仍需提高细节的关注度，由于过于粗糙导致的细节上的修正花费了较多时间。  代码书写时应注意包装与复用性，减少重复代码。 | | | |

附 此次迭代的代码测试情况

1. 重复回答检查

测试了回答设定与未设定允许重复回答的问卷，均能正常回答或禁止回答。

1. 关联逻辑

测试了创建问卷时设定关联的操作，包括关联的问题或选项发生删除、位移、内容更改时的相应变化；测试了回答问卷时关联操作的响应，均能正常反应。

1. 反馈机制

测试了查看数据的用户在查看某一特定答卷时向登录状态下回答的用户发送消息，在消息界面用户回复消息与追答或追问的操作，均能正常反馈。