**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期： 2017/7/12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 515030910309 | 姓名 | 张然 |
|  | 515030910312 |  | 唐仲乐 |
|  | 515030910343 |  | 阮金腾 |
|  | 515030910149 |  | 李旭辉 |
| 项目名称 | 在线问卷调查网 | | |
| 迭代名称 | 构建阶段第二次迭代 | 实际起止日期 | 2017/7/12起 至 2017/7/21止 |
| 任务达成情况：  完成的任务：按照《构建阶段第二次迭代计划》中的任务安排全部完成  实现的功能：实现答写问卷管理、调查数据操作管理等需求，实现数据备份功能，  进度：按照迭代计划完成  质量：功能性需求正确完成，非功能需求尚未测试 | | | |
| 问题、变更和返工：  问题：团队交流需要进一步加强，实现上一些细节尚待增强  页面美化需要进一步提高 | | | |
| 经验和教训：  实现上仍需提高细节的关注度，由于过于粗糙导致的细节上的修正花费了较多时间。 | | | |

附 此次迭代的代码测试情况

1. 填写问卷

测试了正确填写问卷、问卷未按要求填写（如必答题未答、多选题超出最大可选选项数等）的情况，均能有正确的反馈。

1. 数据统计

测试了数据统计，获取单张答卷详情，下载图表，下载数据结构等，均能正常使用。

1. 数据备份

测试了数据按规定格式的导入导出，能正常备份。